상상우리 LiteLLM AI 비용 거버넌스

Proof of Concept 검증 결과 보고서

작성일: 2026년 07월 01일     버전: 1.0     LiteLLM 1.83.7

# 1. 개요

1.1 PoC 목적

상상우리 AI 에이전트 프로젝트에서는 직원들이 Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI 등 다양한 유료 LLM 도구를 사용할 예정이다. 이 도구들은 단순 채팅보다 토큰 소비가 많고 장시간 자동 실행되므로 기업 예산이 통제 없이 초과될 위험이 있다. 본 PoC는 Google Chat 연동 전 단계에서 LiteLLM Proxy를 AI 게이트웨이로 활용하여 직원별·도구별·모델별 LLM 사용을 예산 범위 안에서 실제로 차단하고 추적할 수 있는지를 검증하였다.

1.2 검증 핵심 질문

직원 및 도구마다 별도의 가상키(Virtual Key)를 발급하고 식별할 수 있는가?

가상키별로 허용 모델과 금지 모델을 분리할 수 있는가?

월 예산을 설정하고 초과 시 호출을 실제로 차단할 수 있는가?

누가, 어떤 도구로, 어떤 모델을, 얼마나 사용했는지 리포트할 수 있는가?

Claude Code / Codex CLI 같은 코딩 에이전트도 이 게이트웨이로 통제 가능한가?

1.3 기술 스택

| 영역 | 선택 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| AI Gateway | LiteLLM Proxy v1.83.7 | v1.82.7/v1.82.8 공급망 공격 이슈로 사용 금지 |
| 데이터베이스 | PostgreSQL 16 | 가상키 및 사용량 로그 저장 |
| 속도 제한 | Redis (선택) | 미사용 시 RPM/TPM 제한 비활성 — 예산/모델 제한은 정상 작동 |
| 관리자 UI | Streamlit | 사용자 테스트 탭 + 관리자 통제 탭 |
| 테스트 | pytest 48개 | 정책 로직 단위 테스트 |
| 패키지 관리 | uv (Python 3.11) | 의존성 고정 및 재현성 보장 |

# 2. 검증 결과 (7/7 성공)

| # | 검증 항목 | 결과 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LiteLLM Proxy 실행 | ✅ 성공 | curl /health/liveliness → "I'm alive!" |
| 2 | 마스터키 / 가상키 분리 | ✅ 성공 | 직원은 가상키만 보유, 마스터키 미노출 |
| 3 | 직원/도구별 가상키 발급 | ✅ 성공 | 5개 키 생성, alias/team/모델/예산 개별 설정 |
| 4 | 허용 모델 호출 성공 | ✅ 성공 | dev-kim-claude 키 + ssw-fake 모델 → 응답 수신 |
| 5 | 비허용 모델 차단 | ✅ 성공 | staff-lee-chat 키 + ssw-expensive → 401 key_model_access_denied |
| 6 | 예산 초과 차단 | ✅ 성공 | max_budget 초과 후 → 400 Budget has been exceeded! |
| 7 | 사용량 리포트 생성 | ✅ 성공 | 사용자/도구/모델별 비용 집계 및 Markdown 출력 |

# 3. 세부 검증 내용

## 3.1 가상키 발급 및 정책 설정

LiteLLM Admin API를 통해 직원 및 도구별로 가상키를 자동 발급하였다. 각 키는 허용 모델 목록, 월 예산, 분당 요청 제한(RPM), 분당 토큰 제한(TPM), 사용자 ID, 팀 ID, 도구 메타데이터를 독립적으로 보유한다.

| 키 Alias | 직원 | 팀 | 도구 | 허용 모델 | 월 예산 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dev-kim-claude | kim | dev-team | Claude Code | ssw-dev-sonnet, ssw-fake | $5.00 |
| dev-kim-codex | kim | dev-team | Codex CLI | ssw-dev-gpt, ssw-fake | $5.00 |
| dev-kim-gemini | kim | dev-team | Gemini CLI | ssw-free-test, ssw-fake | $5.00 |
| staff-lee-chat | lee | staff-team | 일반 채팅 | ssw-low-cost, ssw-fake | $1.00 |
| admin-park-test | park | admin-team | 관리자 API | 전 모델 | $10.00 |

중요 보안 원칙:

마스터키(LITELLM_MASTER_KEY)는 관리자 서버에서만 사용하며 직원에게 절대 공유하지 않는다.

실제 키 원문은 문서에 저장하지 않으며, 앞 8자만 redacted 형태로 보관한다.

키 회수, 예산 조정, 모델 권한 변경은 Admin API를 통해 즉시 적용된다.

## 3.2 모델 접근 제한 검증

일반 직원(lee)의 키 staff-lee-chat은 저가 모델만 허용하도록 설정하였다. 해당 키로 고가 모델(ssw-expensive)을 호출하면 LiteLLM이 즉시 차단한다.

실행 명령:

uv run python scripts/30_demo_calls.py --user lee --tool chat --case denied-model

LiteLLM 응답 (HTTP 401):

{
  "error": {
    "message": "key not allowed to access model. This key can only access
                models=['ssw-low-cost', 'ssw-fake', 'low-cost'].
                Tried to access ssw-expensive",
    "type": "key_model_access_denied",
    "code": "401"
  }
}

이 차단은 네트워크 레벨에서 발생하며, 잘못된 모델로의 호출이 provider(Anthropic/OpenAI)에 도달하기 전에 게이트웨이에서 즉시 거부된다. 실수로 비싼 모델을 반복 호출하는 사고를 원천 차단한다.

## 3.3 예산 초과 차단 검증

예산 제한이 화면 표시에 그치지 않고 실제 API 호출을 차단하는지 검증하였다. 테스트 키를 생성하여 1회 성공 호출 후 max_budget을 $0.00으로 강제 설정하고 재호출을 시도하면 즉시 차단된다.

실행 명령:

uv run python scripts/40_budget_block_test.py

검증 흐름:

Step 1: 테스트 키 생성 (max_budget=$0.0001)

Step 2: 첫 번째 호출 → 성공 (예산 범위 내)

Step 3: Admin API로 max_budget=$0.00 강제 설정 (예산 소진 시뮬레이션)

Step 4: 두 번째 호출 → 차단 (HTTP 400)

Step 5: 테스트 키 삭제

LiteLLM 응답 (HTTP 400):

{
  "error": {
    "message": "Budget has been exceeded! Current cost: 1.35e-05, Max budget: 0.0",
    "type": "budget_exceeded",
    "code": "400"
  }
}

LiteLLM은 호출 단위로 비용을 추적하여 누적 spend가 max_budget에 도달하는 순간 추가 호출을 즉시 거부한다. 비용은 호출 완료 후 집계되므로 동시 다발적 호출 환경에서는 짧은 시간 초과가 발생할 수 있다 — 이는 알려진 한계이다.

## 3.4 사용량 리포트 검증

LiteLLM Admin API의 키 목록 및 spend 로그를 조회하여 직원별·도구별·모델별 비용을 집계하고 Markdown 리포트로 출력하였다.

실행 명령:

uv run python scripts/50_export_report.py

리포트 주요 항목:

가상키 현황 테이블: alias, user, team, tool, max_budget, 실제 spend

사용자별 총 비용: kim / lee / park 분리

도구별 총 비용: claude-code / codex-cli / gemini-cli / chat / admin-api 분리

모델별 호출 수 및 비용: gpt-4o-mini / claude-3-5-sonnet / ssw-fake 등

차단 이벤트 목록: budget_exceeded / key_model_access_denied 이유 포함

# 4. Claude Code / Codex CLI 가상키 통제 — 검증 상태

이 질문은 PoC에서 가장 중요한 의문 중 하나이다. 각 CLI 도구가 LiteLLM Gateway를 경유하도록 설정할 수 있다면, 도구별 가상키로 비용을 완전히 통제할 수 있다.

## 4.1 Claude Code — 통제 가능성 (검증 예정)

기술적 원리:

Claude Code는 Anthropic API를 호출할 때 ANTHROPIC_BASE_URL 환경변수로 엔드포인트를 재지정할 수 있다. LiteLLM Proxy는 Anthropic-compatible API를 제공하므로 이론적으로 경유 가능하다.

# Claude Code가 LiteLLM Gateway를 경유하도록 설정하는 방법 (예시)
export ANTHROPIC_BASE_URL=http://localhost:4000
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=sk-JsByY...  # dev-kim-claude 가상키
claude  # 이후 Claude Code 실행

이번 PoC에서의 검증 범위:

✅ LiteLLM 측 설정 완료: dev-kim-claude 키에 claude-sonnet 모델 권한 및 $5 예산 설정

✅ 가상키 발급 및 모델 제한 정책 적용 확인

⚠️ Claude Code 실기 연동 미검증: 실제 Claude Code 바이너리를 통해 ANTHROPIC_BASE_URL을 LiteLLM으로 지정한 후 호출이 LiteLLM 로그에 기록되는지는 Phase 2에서 검증 예정

⚠️ Claude Code 버전별 환경변수 명칭 변경 가능성 — 현재 버전 실기 확인 필요

성공 기준 (Phase 2):

Claude Code에서 실행한 요청이 LiteLLM usage log에 dev-kim-claude alias로 기록되어야 한다. 이것이 확인되어야 Claude Code가 게이트웨이 통제 하에 있다고 볼 수 있다.

## 4.2 Codex CLI — 통제 가능성 (검증 예정)

기술적 원리:

Codex CLI는 OpenAI-compatible custom provider를 지원하며 base_url을 재지정할 수 있다. LiteLLM은 OpenAI-compatible API를 제공하므로 경유 설정이 가능하다.

# Codex CLI가 LiteLLM Gateway를 경유하도록 설정하는 방법 (예시)
# ~/.codex/config.yaml 또는 환경변수
export OPENAI_BASE_URL=http://localhost:4000
export OPENAI_API_KEY=sk-S1nph...  # dev-kim-codex 가상키
codex  # 이후 Codex CLI 실행

이번 PoC에서의 검증 범위:

✅ LiteLLM 측 설정 완료: dev-kim-codex 키에 gpt-dev 모델 권한 및 $5 예산 설정

⚠️ Codex CLI 실기 연동 미검증: ChatGPT OAuth 세션이 내장 provider를 우선 사용할 경우 custom base_url 설정이 무시될 수 있음 — Phase 2에서 검증 필요

⚠️ Codex CLI의 Responses API 호환성: LiteLLM의 mode: responses 설정 필요 여부 확인 필요

## 4.3 Gemini CLI — 통제 가능성 (검증 예정)

Gemini CLI도 base URL 환경변수를 통한 재지정이 가능할 것으로 예상되나, Google 로그인 캐시가 있을 경우 내장 인증 경로를 우선 사용할 가능성이 있다. dev-kim-gemini 키에 ssw-free-test 모델을 할당해 두었으며, 실기 검증은 Phase 2에서 수행한다.

결론: 세 CLI 도구 모두 LiteLLM Gateway 경유를 위한 가상키와 모델 정책은 이미 준비되어 있다. Phase 2에서 각 CLI의 실제 바이너리를 통해 호출이 LiteLLM 로그에 기록되는지 확인하면 통제 가능성을 최종 확정할 수 있다.

# 5. PoC 결과의 의미 및 비즈니스 가치

## 5.1 기술적 의미 — '차단'은 실제로 동작한다

이번 PoC에서 가장 중요한 확인 사항은 예산 제한과 모델 제한이 단순한 '설정값 표시'가 아니라 실제 API 호출을 거부하는 하드 블로킹으로 작동한다는 것이다.

모델 차단은 provider(Anthropic/OpenAI)에 도달하기 전에 게이트웨이 레벨에서 즉시 거부 → 비용 발생 없음

예산 초과 시 LiteLLM이 자동으로 HTTP 400 반환 → 추가 API 키 없이 중앙에서 통제

사용량 로그는 호출 단위로 기록 → 월 결산 시 직원/도구/모델별 비용 정산 가능

## 5.2 운영적 의미 — 관리자가 할 수 있는 것

| 관리자 행동 | LiteLLM 기능 | 효과 |
| --- | --- | --- |
| 직원 입사 | 가상키 발급 (Admin API) | 즉시 접근 허용 |
| 직원 퇴사/이동 | 가상키 폐기 (Admin API) | 즉시 접근 차단 |
| 고가 모델 제한 | 키별 allowed_models 설정 | 비허용 모델 호출 즉시 차단 |
| 월 예산 설정 | 키별 max_budget 설정 | 초과 호출 자동 차단 |
| 비용 현황 확인 | Admin API 또는 대시보드 | 실시간 직원/도구별 비용 조회 |
| 긴급 차단 | 키별 max_budget=0 설정 | 즉시 모든 호출 차단 |

## 5.3 전략적 의미 — 왜 이것이 필요한가

기업이 직원에게 Anthropic/OpenAI API 키를 직접 발급하면 다음 문제가 발생한다:

키 유출 시 피해 규모를 즉각 파악하기 어렵다

직원별·프로젝트별 비용이 하나의 청구서에 합산되어 ROI 측정 불가

고가 모델 오남용을 기술적으로 막을 방법이 없다

AI 에이전트가 예산 초과 시 자동 중단되지 않는다

LiteLLM Gateway 도입 시:

직원은 가상키만 보유 → 실제 provider 키는 중앙에서만 관리

직원이 퇴사해도 가상키만 폐기하면 되고 provider 키 교체 불필요

도구별·직원별·프로젝트별 비용을 별도 집계하여 ROI 산정 가능

예산 초과 자동 차단으로 AI 비용 서프라이즈 방지

향후 Google Chat, Hermes Agent 등 모든 도구를 단일 게이트웨이로 통제

# 6. 한계 및 주의사항

| 항목 | 현황 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 개인 ChatGPT/Claude 앱 통제 | 기술적으로 불가 (개인 계정 기반) | 정책으로 금지 + 업무용 게이트웨이 의무 사용 규정 |
| Claude Code / Codex / Gemini CLI 연동 | PoC에서 미검증 (Phase 2) | 각 CLI의 base URL 환경변수 실기 확인 필요 |
| RPM/TPM 속도 제한 | Redis 미설정으로 비활성 | Redis 추가 시 즉시 활성화 가능 |
| 예산 차단 타이밍 | 호출 완료 후 집계 → 동시 호출 시 짧은 초과 가능 | 운영 시 허용 오차 범위를 예산에 반영 |
| 운영 가용성 | LiteLLM 서버 장애 시 모든 AI 호출 중단 | HA 구성, 헬스체크, 백업 필요 |
| SSO 연동 | PoC에서 미포함 | Phase 3에서 Google Workspace SSO 연동 |

# 7. 권장 다음 단계

| 단계 | 작업 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2-A | Claude Code ANTHROPIC_BASE_URL 실기 연동 검증 | 즉시 |
| Phase 2-B | Codex CLI custom provider 실기 연동 검증 | 즉시 |
| Phase 2-C | OpenRouter 무료 API 키로 실제 LLM 호출 검증 | 즉시 |
| Phase 3 | Redis 설치 → RPM/TPM 속도 제한 활성화 | 단기 |
| Phase 4 | Hermes Agent LiteLLM provider 연동 | 단기 |
| Phase 5 | Google Chat 업무봇 연동 | 중기 |
| Phase 6 | SSO 연동 + 키 로테이션 + 감사 로그 | 중기 |
| Phase 7 | ROI 엔진 + 관리자 대시보드 완성 | 장기 |

# 8. 결론

본 PoC는 LiteLLM Proxy를 AI 비용 게이트웨이로 활용하여 직원별·도구별 LLM 사용을 기업 예산 범위 안에서 통제할 수 있음을 기술적으로 증명하였다.

핵심 결론 3가지:

✅ 가상키별 모델 제한은 실제로 작동한다 — 비허용 모델 호출은 provider 도달 전에 게이트웨이에서 거부된다.

✅ 예산 초과 차단은 실제로 작동한다 — max_budget 도달 즉시 API 호출이 HTTP 400으로 거부된다.

✅ 사용량 추적은 가능하다 — 직원/도구/모델 단위로 비용이 분리 기록되어 리포트 생성이 가능하다.

Claude Code, Codex CLI, Gemini CLI의 실기 연동은 Phase 2에서 검증 예정이며, 기술적 구조상 각 도구의 base URL 환경변수를 LiteLLM으로 지정하면 동일한 모델 제한 및 예산 차단 정책이 적용될 것으로 예상된다. 이 검증이 완료되면 상상우리 AI 에이전트 프로젝트의 비용 거버넌스 기반이 확립된다.